УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грачевского муниципального района

Ставропольского края

от 22 июля 2010 г. №182

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии

в Грачевском районе Ставропольского края на 2010-2013 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Грачевском районе Ставропольского края на 2010-2013 годы»

| Наименование Программы | муниципальная целевая программа Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Грачевском районе Ставропольского края на 2010-2013 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; распоряжение администрации Грачевского муниципального района от 26 апреля 2010 г. №75-р «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Грачевском районе» |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края |
| Разработчик Программы | администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края |
| Исполнители Программы | администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края; органы администрации Грачевского муниципального района, МУЗ «Грачевская центральная районная больница»; муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия Грачевского муниципального района и поселений Грачевского района; органы местного самоуправления поселений Грачевского района (по согласованию); организации, осуществляющие подачу потребителям соответствующего энергетического ресурса (по согласованию); собственники жилых помещений многоквартирных домов Грачевского района; организации Грачевского района, привлекаемые в установленном порядке |
| Цель Программы Задачи Программы | - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Грачевского района Ставропольского края; - снижение к 2014 году энергоемкости муниципального продукта (далее - МП) Грачевского района не менее чем на 25,7 процентов по отношению к 2007 году; - снижение доли энергозатрат в себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг с целью повышения конкурентоспособности товаропроизводителей Грачевского района; - снижение затратной части бюджета Грачевского муниципального района (далее - районный бюджет) и бюджетов муниципальных образований района (далее - бюджет поселений) на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Грачевского района; -создание источников горячего водоснабжения муниципального учреждения здравоохранения «Грачевская центральная районная больница» на основе использования возобновляемых источников энергии; - повышение эффективности производства тепловой энергии, снижение потерь при транспортировке энергоресурсов; - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; - информирование потребителей энергетических ресурсов района о возможностях энергосбережения. |
| Целевые показатели Программы | -энергоемкость муниципального продукта; - доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Грачевского района; - доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Грачевского района; -удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека); - повышение культуры энергопотребления потребителей района; |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования мероприятий Программы составит 38315,44 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - за счет средств бюджета Грачевского муниципального района - 11454,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2010 году - 2171 тыс. рублей; в 2011 году - 2517 тыс. рублей; в 2012 году - 6183 тыс. рублей; в 2013 году - 583,2 тыс. рублей; - за счет средств бюджетов поселений района- 4901 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2010 году - 1157 тыс. рублей; в 2011 году - 2100 тыс. рублей; в 2012 году - 1437 тыс. рублей; в 2013 году - 207 тыс. рублей; |
|  | - за счет собственных средств организаций и собственников жилых помещений многоквартирных домов Грачевского района - 6061,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2010 году - 368,5 тыс. рублей; в 2011 году - 1303,2 тыс. рублей; в 2012 году -2391,8 тыс. рублей; в 2013 году - 1998 тыс. рублей; - за счет внебюджетных средств, полученных за счет отчислений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в части продажи потребителям Ставропольского края произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии и целевых (внебюджетных) финансовых средств, полученных в рамках реализации муниципальных инвестиционных программ (далее внебюджетные средства) -15898,74 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2010 году - 2798,74 тыс. рублей; в 2011 году - 2200 тыс. рублей; в 2012 году - 8700 тыс. рублей; в 2013 году - 2200 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - снижение к 2014 году энергоемкости муниципального продукта (далее - МП) Грачевского района не менее чем на 25,7 процентов по отношению к 2007 году; - снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Грачевского района за счет внедрения новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов; - доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Грачевского района составит 100%; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Грачевского района составит 100%; - доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Грачевского составит 8,2%; |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

Грачевский район Ставропольского края (далее - район) является аграрно-индустриальным районом. Сельскохозяйственное производство сосредоточено в 13 предприятиях зернового и зерно животноводческого направления, 174 крестьянско-фермерских хозяйствах и 13,6 тысячах личных подсобных хозяйств. В районе действуют 23 промышленных предприятия и 278 предприятий сферы услуг.

По отчетным данным в 2007 году потребителями топливно-энергетических ресурсов района было израсходовано около 76,8 тонн условного топлива, в том числе 56,8 млн. куб. метров природного газа, более 30 млн. кВтч электрической энергии и 15,9 тыс. Гкал тепловой энергии.

В общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых в районе, доля  населения составляет 79%,  бюджетных учреждений -5%, прочих потребителей — 16%.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории района, является одной из приоритетных задач экономического развития его хозяйственного комплекса. Опережающий уровень инфляции, рост тарифов на тепловую энергию, воду и газ, а так же переход формирования стоимости электрической энергии на принципы рыночного ценообразования приводит к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей района, повышению расходов районного и местных бюджетов на энергообеспечение учреждений социальной сферы района, увеличению коммунальных платежей населения района. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории района и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной и жилищно-коммунальной сферах района. Именно в этих сферах расходуется большая часть местных бюджетов и доходов населения.

Многолетнее недофинансирование жилищно-коммунальной сферы привело к высокому уровню износа его основных фондов, моральному и физическому износу основных фондов и как следствие увеличению технологических потерь, снижению рентабельности деятельности предприятий и увеличению стоимости коммунальных услуг для конечных потребителей.

Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований района, реализация национальных проектов «Образование» и «Здоровье»,  увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, развитие сетей уличного освещения, улучшение обеспеченности муниципальных учреждений Грачевского района компьютерной и оргтехникой ведет к увеличению потребления энергетических ресурсов и увеличению расходов бюджетной сферы района.

Бюджеты муниципальных образований Грачевского района дотационные, поэтому наиболее актуальными направлениями деятельности органов местного самоуправления в сфере снижения затрат муниципальных бюджетов на оплату жилищно-коммунальных услуг является точный (с применением приборов учета) учет всех потребляемых муниципальными организациями энергетических ресурсов, выявление нереализованных потенциалов ресурсосбережения (в том числе и с помощью проведения энергетического обследования зданий), внедрение современного, энергоэффективного оборудования (в том числе и на основе возобновляемых источников энергии).

До 2010 года в Грачевском районе работа по сокращению потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере и на предприятиях проводилось в рамках реализации на территории района мероприятий краевой целевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2006-2008 годы», ведомственной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2008-2010 годы» и инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» Грачевского муниципального района муниципального района Ставропольского края по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2008-2010 годы».

В рамках выполнения этих программ  установлено 20 современных источников теплоснабжения  на объектах социальной сферы и ЖКХ района, ликвидировано 8 нерентабельных котельных.

Кроме того, при поддержке министерства промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края и государственного учреждения «Ставропольский краевой центр энергосбережения» в с. Старомарьевка на базе АПК «Старомарьевский» создана демонстрационная зона высокой энергоэффективности на основе использования возобновляемых источников энергии.

Проводится работа по модернизации систем освещения помещений в административных зданиях органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях. В 2009 году заменено 444 лампы накаливания на энергоэффективные светильники с  трубчатыми и компактными люминесцентными  лампами. Начата работа по реконструкции систем уличного освещения в населенных пунктах района с установкой энергоэффективных источников света  и систем управления освещением.

Проведенный анализ реализации этих  мероприятий показывает эффективность программного подхода к решению задачи экономии топливно-энергетических ресурсов на территории района и необходимость расширения работы в этом направлении и объединения этих мероприятий в рамках единой районной программы.

Программа должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории района и создания условий для решения социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих проектов средства будут направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией промышленности, сельского хозяйства, объектов жилищно-коммунальной сферы района и решение социальных вопросов.

Прогнозирование развития энергетической эффективности экономики района без использования программно-целевого метода показало, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы района предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

рост затрат организаций района на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящий к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

рост стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения района самостоятельно регулировать объем потребления ресурсов;

снижение эффективности расходов районного бюджета и местных бюджетов, вызванное ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

опережающий рост затрат на оплату коммунальных услуг в расходах на содержание объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы района и организаций района.

Высокая энергоемкость организаций района в этих условиях может стать причиной снижения темпа роста экономики района и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения вопросов энергетической эффективности экономики района необходимо осуществление комплекса мер, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий со стороны органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления , предприятий и организаций района по повышению эффективности потребления энергии и других видов ресурсов на территории района.

В предстоящий период решение вышеуказанных вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Фактором риска, связанного с реализацией Программы, является отсутствие на территории района рынка товаров и услуг в области энергосбережения.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике района становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития района.

Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы

и показатели Программы, сроки ее реализации

Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Грачевского района.

Для достижения цели Программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

- снижение к 2014 году энергоемкости муниципального продукта (далее - МП) Грачевского района не менее чем на 25,7 процентов по отношению к 2007 году;

- снижение доли энергозатрат в себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг с целью повышения конкурентоспособности товаропроизводителей Грачевского района;

- снижение затратной части  бюджета Грачевского муниципального района  и бюджетов  поселений на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня  комфорта помещений объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Грачевского района;

-создание источников горячего водоснабжения    муниципального учреждения здравоохранения  «Грачевская центральная районная больница» на основе использования возобновляемых источников энергии;

- повышение эффективности производства тепловой энергии, снижение потерь при транспортировке энергоресурсов;

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

- информирование потребителей энергетических ресурсов района о возможностях  энергосбережения.

Программа рассчитана на 2010-2013 годы.

Целевые   индикаторы   и   показатели  Программы  представлены  в  приложении № 1  к Программе

Условием досрочного прекращения реализации Программы является отсутствие средств  бюджета Грачевского муниципального района, местных бюджетов поселений района, собственных средств организаций района, а также целевых (внебюджетных) финансовых средств и (или) признание администрацией Грачевского муниципального района Программы неэффективной.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Программа включает широкий спектр научно-технических и технологических мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории района.

Программа предусматривает следующие меры по энергосбережению как в энергоснабжающих организациях района, так и у потребителей энергетических ресурсов района:

организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Грачевского района;

создание генерирующих мощностей на базе возобновляемых источников энергии;

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда и административных зданий;

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

мероприятия по энергосбережению на транспорте и повышению его энергетической эффективности.

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Программы представлены в приложении №2 к Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались актуальность и экономическая значимость проблемы, связанной с необходимостью перехода организаций на энергосберегающий путь развития экономики.

Расходы на реализацию мероприятий Программы определены по результатам оценки экономической ситуации в районе, анализа стоимости мероприятий по энергосбережению на объектах, планирующих внедрение энергосберегающих мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Грачевского муниципального района, средств бюджетов поселений района, целевых (внебюджетных) финансовых средств, собственных средств организаций района и собственников жилых помещений многоквартирных домов района, привлекаемых в установленном порядке.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 38315,44 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств бюджета Грачевского муниципального района — 11454,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2010 году - 2171 тыс. рублей;

в 2011 году - 2517 тыс. рублей;

в 2012 году - 6183 тыс. рублей;

в 2013 году - 583,2 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов  поселений района- 4901 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2010 году - 1157 тыс. рублей;

в 2011 году - 2100 тыс. рублей;

в 2012 году - 1437 тыс. рублей;

в 2013 году - 207 тыс. рублей;

- за счет собственных средств организаций и собственников жилых помещений многоквартирных домов  Грачевского района - 6061,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2010 году - 368,5 тыс. рублей;

в 2011 году - 1303,2 тыс. рублей;

в 2012 году - 2391,8 тыс. рублей;

в 2013 году - 1998 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных средств -15898,74 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2010 году - 2798,74 тыс. рублей;

в 2011 году - 2200 тыс. рублей;

в 2012 году - 8700 тыс. рублей;

в 2013 году - 2200 тыс. рублей

Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета Грачевского муниципального района на соответствующий финансовый год.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края является муниципальным заказчиком Программы и главным распорядителем средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

Муниципальный заказчик осуществляет в установленном порядке отбор исполнителей выполнения работ, оказания услуг, поставщиков товаров - юридических и (или) физических лиц для привлечения их к реализации отдельных мероприятий Программы, выполнения отдельных работ по Программе, заключает соответствующие государственные контракты или договоры, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы:

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы;

определяет приоритетность мероприятий Программы;

осуществляет управление исполнителями Программы, обеспечивает их согласованные действия по реализации мероприятий Программы;

координирует работу исполнителей Программы по подготовке заявок и направляет в министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края сводную заявку Грачевского района на получение внебюджетных средств для финансирования мероприятий Программы;

разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о выполнении мероприятий Программы;

Исполнителями мероприятий Программы являются администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края, органы администрации Грачевского муниципального района, МУЗ «Грачевская центральная районная больница», муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия  Грачевского муниципального района и муниципальных поселений Грачевского района; органы местного самоуправления поселений Грачевского муниципального района (по согласованию); организации, осуществляющие подачу потребителям соответствующего энергетического ресурса (по согласованию), собственники жилых помещений многоквартирных домов  Грачевского района; организации Грачевского района, привлекаемые в установленном порядке.

Важнейшим элементом является взаимосвязь планирования, мониторинга, уточнения и корректировки в реализации Программы. В связи с этим предполагается ежеквартальный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Исполнители мероприятий Программы представляют муниципальному заказчику отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, рациональном использовании финансовых средств и сроках выполнения муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  ежеквартально до 01 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, и ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным годом.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств районного бюджета осуществляется через лицевые счета исполнителей Программы, открытые в финансовом управлении администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края. Формирование и размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд  района осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации районных целевых и ведомственных программ, утвержденным постановлением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 26 января 2010 г. № 23 «О Порядке разработки и реализации районных целевых и ведомственных программ и порядке проведения оценки эффективности реализации районных целевых и ведомственных целевых программ».

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется ежегодно в установленном порядке по предложению муниципального заказчика Программы.

Обеспечение процедуры публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Программы осуществляется путем ее размещения на официальном сайте администрации Грачевского муниципального района, расположенном в сети Интернет.

Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

снизить к 2014 году энергоемкость муниципального продукта (далее - МП) Грачевского района на 25,7 процентов по отношению к 2007 году;

обеспечить полный учет, регулирование и снижение уровня потерь потребляемых энергетических ресурсов на территории района;

осуществить постепенный переход потребителей топливно-энергетических ресурсов на энергосберегающий путь функционирования и развития с привлечением инвестиций;

снизить уровень энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой товаропроизводителями района, повысив ее конкурентоспособность, что в конечном итоге обеспечит подъем уровня жизни населения района;

увеличить долю нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе района до 8,2%;

снизить затраты на энергопотребление населения и организаций района, в том числе финансируемых за счет средств районного бюджета и местных бюджетов поселений, в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

улучшить экологическую обстановку в районе;

повысить энергетическую эффективность экономики района.

Таким образом, реализация Программы окажет положительное влияние на развитие экономики района.

Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия может быть сделана только для конкретного объекта и выражена в снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления конкретного вида энергии, снижении потерь энергии, снижении удельной энергоемкости производимой продукции.

Экономическая эффективность отражает результаты внедрения энергосберегающих мероприятий и определяется разностью между денежными доходами и расходами от реализации мероприятий Программы, а также отражает изменение величины спроса на топливно-энергетические ресурсы в результате замещения более дорогих видов топлива менее дорогими.

Оценка эффективности использования средств, направляемых на реализацию энергосберегающих мероприятий, проводится на основании простого срока окупаемости энергосберегающего мероприятия.

Расчет простого срока окупаемости энергосберегающего мероприятия проводится для предварительной оценки экономической эффективности энергосберегающего мероприятия на стадии составления технико-экономического обоснования данного мероприятия и осуществляется по следующей формуле:

К

Тп   =             , где

Эгод

Тп - простой срок окупаемости энергосберегающего мероприятия (лет);

К - капитальные вложения (инвестиции) в реализацию энергосберегаю-щего мероприятия (из всех источников финансирования) (млн. рублей);

Эгод - годовая экономия, получаемая от реализации энергосберегающего мероприятия (млн. рублей).

Годовая экономия, получаемая от реализации энергосберегающего мероприятия, рассчитывается по следующей формуле:

ЭГОД  = (К1×О1 – К2×О2), где

Эгод - годовая экономия, получаемая от реализации энергосберегающего мероприятия (млн. рублей);

К1 - стоимость единицы объема энергетических ресурсов, потребленных до внедрения энергосберегающего мероприятия;

О1 - годовой объем энергетических ресурсов, потребленных до внедрения энергосберегающего мероприятия;

К2 - стоимость единицы объема энергетических ресурсов, потребленных после внедрения энергосберегающего мероприятия.

О2 - годовой объем энергетических ресурсов,  потребленных после внедрения энергосберегающего мероприятия.

Капитальные вложения (инвестиции) в реализацию энергосберегающего мероприятия включают в себя расходы по разработке бизнес-плана или технико-экономического обоснования данного мероприятия, стоимость проектно-изыскательских работ, основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Чем меньше простой срок окупаемости энергосберегающего мероприятия, тем больше экономическая целесообразность реализации данного мероприятия.

Энергосберегающие мероприятия, простой срок окупаемости которых превышает 3 года, относятся к категории низко эффективных, кроме мероприятий, связанных с внедрением возобновляемых источников энергии, для которых срок окупаемости не должен превышать 7 лет.

При необходимости выбора энергосберегающего мероприятия из нескольких более эффективным является энергосберегающее мероприятие с меньшим сроком окупаемости.

Управляющий делами администрации

Грачевского муниципального района

Ставропольского края                                                                      Л.Н. Шалыгина