|  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к муниципальной целевой программе "Энергосбережение, развитие возобновляемых |  |  |  |
|  |  |  |  |  | источников энергии в Грачевском районе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ставропольского края на 2010-2013 годы" |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной целевой программы "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Грачевском районе Ставропольского края на 2010-2013 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | бюджет муниципального района | бюджет муниципальных образований района | внебюджетные средства | собственные средства организаций и собственников жилых помещений многоквартирных домов Грачевского района |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Грачевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация информационного обеспечения внедрения энергосберегающих технологий и оборудования на территории Грачевского района (далее район), создание страницы по вопросам энергосбережения на оффициальном сайте администрации Грачевского муниципального района, публикации статей по энергосбережению в печатных изданий | администрация Грачевского муниципального района, администрации муниципальных образований района (по согласованию) | 2010 г. | 4 | 1 | 0 | 0 | информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  |  |  | 2011 г. | 5 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 5 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 5 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Организация разработки и мониторинга топливно-энергетического балланса района и изменения целевых показателей энергетической эффективности экономики района | Администрация Грачевского муниципального района | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | информационное обеспечение анализа ситуации с энергопотреблением в районе |
|  |  |  | 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Организация обучения и просвещения по вопросам энергосбережения специалистов органов местного самоуправления, муниципальных организаций (учреждений) и населения | Администрация Грачевского муниципального района; руководители органов администрации Грачевского муниципального района, МУЗ «Грачевская центральная районная больница», муниципальных унитарных предприятий района; администрации муниципальных образований района (по согласованию) | 2010 г. | 5 | 0 | 0 | 0 | развитие кадрового потенциала в сфере энергетической эффективности и распространение опыта внедрения энергосберегающих технологий и оборудования |
|  |  |  | 2011 г. | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
| II. Создание генерирующих мощностей на базе возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение установок горячего водоснабжения в муниципальном учреждении здравоохранения «Грачевская центральная районная больница» | Администрация Грачевского муниципального района, МУЗ «Грачевская центральная районная больница» | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение потребления тепловой энергии на 981 Гкал в год, уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу |
|  |  |  | 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 1000 | 0 | 6500 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| III. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда и административных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства района | администрация Грачевского муниципального района; руководители органов администрации Грачевского муниципального района, МУЗ «Грачевская центральная районная больница», администрации муниципальных образований района (по согласованию), организации коммунального и топливно-энергетического комплекса района (по согласованию), собственники жилых помещений МКД (многоквартирных домов) | 2010 г. | 1750,0 | 280 | 0 | 0 | точный учет потребления энергетических ресурсов |
|  |  |  | 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 259,2 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 1036,8 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 1296 |  |
| 6 | Внедрение систем автоматического управления освещением в подъездах жилых многоквартирных домов муниципальных образований | администрации муниципальных образований района (по согласованию), МУП “Коммунальное хозяйство” Грачевского муниципального района | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия электроэнергии на освещение мест общего пользования |
|  |  |  | 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Модернизация систем освещения помещений в административных зданиях органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и МУП “Коммунальное хозяйство” Грачевского муниципального района | администрация Грачевского муниципального района, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры района, МУП “Коммунальное хозяйство” Грачевского муниципального района, администрации муниципальных образований района (по согласованию) | 2010 г. | 76 | 0 | 0 | 4 | снижение потребления электроэнергии на освещение бюджетных организаций и муниципального унитарного предприятия на 200 тыс. квтч , снижение затрат местного бюджетна на оплату электрической энергии |
|  |  |  | 2011 г. | 180 | 4 | 0 | 20 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 230 | 6 | 0 | 30 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 208,2 | 6 | 0 | 32 |  |
| 8 | Проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов потребителей энергоресурсов, финансируемых из бюджетов муниципальных образований Грачевского района | администрация Грачевского муниципального района, органы администрации Грачевского муниципального района, МУЗ «Грачевская центральная районная больница», МУП “Коммунальное хозяйство” Грачевского муниципального района; администрации муниципальных образований района (по согласованию) | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | выявление нерационального использования энергетических ресурсов |
|  |  |  | 2011 г. | 1962 | 1230 | 0 | 300 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 4578 | 1230 | 0 | 600 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Проведение мероприятий по снижению потерь тепла в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры с применением современных энергоэффективных материалов и технологий (замена оконных блоков, дверей, внутренних систем теплоснабжения, утепление фасадов) | администрация Грачевского муниципального района, администрации муниципальных образований района (по согласованию) | 2010 г. | 336 | 0 | 0 | 0 | снижение потребления тепловой энергии, газа и электроэнергии на отопление бюджетных организаций, снижение затрат местного бюджетна на оплату энергетических ресурсов |
|  |  |  | 2011 г. | 350 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 350 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 350 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Проведение постоянного мониторинга расходования энергетических ресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из бюджетов муниципальных образований | администрация Грачевского муниципального района, администрации муниципальных образований района (по согласованию) | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | контроль за реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  | 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Создание автономных источников теплоснабжения для организаций района, финансируемых за счет средств бюджетов Грачевского муниципального района и муниципальных образований района | администрация Грачевского муниципального района, МУП “Коммунальное хозяйство” Грачевского муниципального района, органы администрации Грачевского муниципального района, МУЗ «Грачевская центральная районная больница», администрации муниципальных образований района (по согласованию) | 2010 г. | 0 | 0 | 1802,4 | 361,8 | повышение коэффициента полезного действия источников тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии, ликвидация нерентабельных котельных, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | 2011 г. | 0 | 0 | 1000 | 600 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 0 | 0 | 1000 | 600 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 0 | 1000 | 600 |  |
| 12 | Реконструкция тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов в МУП "Коммунальное хозяйство Грачевского муниципального района | МУП “Коммунальное хозяйство” Грачевского муниципального района | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | снижение потерь тепловой энергии при транспортировке на 90 тыс. руб. в год |
|  |  |  | 2011 г. | 0 | 0 | 200 | 65 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 0 | 0 | 200 | 65 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 0 | 200 | 65 |  |
| 13 | Реконструкция систем уличного освещения в населенных пунктах района с установкой энергоэффективных источников света и систем управления освещением | администрации муниципальных образований района (по согласованию) | 2010 г. | 0 | 626 | 996 | 0 | снижение потребления электроэнергии бюджетными организациями на ________ процентов |
|  |  |  | 2011 г. | 0 | 200 | 1000 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 0 | 200 | 1000 | 0 | 134816,4 |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 200 | 1000 | 0 | кВтч/год |
| 14 | Снижение теплоснабжающей организацией потребления энергетических ресурсов на собственные нужды, оптимизация гидравлических режимов | МУП “Коммунальное хозяйство” Грачевского муниципального района | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия расходов энергетических ресурсов на собственные нужды на 18 Гкал или 2,6 процента |
|  |  |  | 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 15 | Выявление и прием в муниципальную собственность бесхозяйных объектов электро-, газо-, водо-, теплоснабжения, с дальнешим заключением договоров на обслуживание со специализированными организациями | администрация Грачевского муниципального района, администрации муниципальных образований района (по согласованию), предприятия ЖКХ района (по согласованию) | 2010 г. | 0 | 250 | 0 | 3 | снижение неконтролируемых потерь энергетических ресурсов |
|  |  |  | 2011 г. | 0 | 650 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| V.Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Перевод автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности, использующих бензин в качестве моторного топлива на природный газ | администрация Грачевского муниципального района, муниципальные унитарные предприятия Грачевского района (по согласованию), органы администрации Грачевского муниципального района, МУЗ «Грачевская центральная районная больница», администрации муниципальных образований района (по согласованию) | 2010 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия денежных средств местных бюджетов и муниципальных унитарных предприятий, уменьшение объемов выбросов загрязняющих веществ |
|  |  |  | 2011 г. | 0 | 15 | 0 | 50 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО |  |  | 38315,444 | 11454,2 | 4901 | 15898,744 | 6061,5 |  |
| в том числе по годам: |  |  | 2010 г. | 2171 | 1157 | 2798,744 | 368,5 |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2517 | 2100 | 2200 | 1303,2 |  |
|  |  |  | 2012 г. | 6183 | 1437 | 8700 | 2391,8 |  |
|  |  |  | 2013 г. | 583,2 | 207 | 2200 | 1998 |  |

Управляющий делами администрации

Грачевского муниципального района

Ставропольского края                                                                                                                                              Л.Н. Шалыгина