|  | УТВЕРЖДЕН приказом МДОУ д\с № 13 с. Тугулук от 29.03.2010 г. № 27 |
| --- | --- |

# ЗАПРОС  КОТИРОВОК

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  №13 с. Тугулук, Ставропольский край, Грачевский район, с.Тугулук, ул. Гагарина, 12 размещает заказ на выполнение  подрядных работ по капитальному ремонту (строительно-монтажные работы)  способом запроса котировок.

Заказчик: МДОУ д\с № 13 с. Тугулук

Источник финансирования:  муниципальный бюджет

Форма котировочной заявки прилагается. Котировочная заявка должна быть запечатана в конверт, на котором следует указать почтовый адрес и надпись «Заявка на участие в запросе котировок на капитальный ремонт (строительно-монтажные работы) в МДОУ д\с №13 с.Тугулук».

Наименование, характеристика и требования к выполняемым работам: капитальный ремонт (строительно-монтажные работы) (техническое задание прилагается).

Максимальная  цена муниципального контракта:   248,4  тыс. рублей

Место выполнения работ: с.Тугулук, ул.Гагарина, 12

Срок выполнения  работ: до 30 апреля 2010 г.

Цена контракта должна включать расходы на уплату налогов, сборов  и других обязательных платежей и являться фиксированной.

Форма и место подачи котировочных заявок: в письменном виде по адресу:  с. Грачевка, ул.Ставропольская, 42, 2 этаж, 1 каб.

Срок подачи котировочных заявок: до 9.00  6 апреля 2010 г.

Срок и условия оплаты: по безналичному  расчету в течение 3-х дней со дня выставления счета

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Заведующая  МДОУ д\с № 13

с.Тугулук                                                                                               Н.И.Аникеева

|  | Форма приложение№1 к запросу котировок утвержденному приказом МДОУ Детский сад №13 с.Тугулук от 29.03.2010 г. № 27 |
| --- | --- |

Котировочная заявка

Дата: «____»____________2010 г.

Кому: __________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировок  на выполнение работ,  по капитальному ремонту (строительно-монтажные работы)  МДОУ д\с № 13 с. Тугулук  по адресу: Грачевский район, с. Тугулук, ул. Гагарина, 12

## Наименование______________________________________________________

в лице ____________________________________________________________

предлагает осуществить следующие  мероприятия:

| № п\п | Наименование | Единица измерения | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт. Строительно-монтажные работы |  |  |

Срок выполнения работ: _________________________________________

Цена работ включает_________________________________________

__________________________________________________________________                                                                     Сроки условия оплаты выполнения  работ_

В случае выбора нашей котировочной заявки для заключения муниципального контракта, до подготовки и оформления муниципального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании котировочной заявки выигравшей и с учетом условий, изложенных в запросе котировок, будут выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы признаем, что направление Вами запроса котировок  и предоставление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Общие сведения о нашей организации следующие

## Наименование______________________________________________________

Место нахождения/место жительства__________________________________

Телефон___________________________________________________________

Банковские реквизиты: ИНН____________________ КПП_________________

Р\с_______________________________в________________________________

К\с_________________________________ БИК_________

___________________________________		_________

(должность)	м.п.		(подпись)			            (ФИО)

### УТВЕРЖДЕН

приказом МДОУ Детский сад №13 с.Тугулук

от 29.03.2010 г.  № 27

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту (строительно-монтажные работы)  в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детский сад  №13  с.Тугулук

с.Тугулук                                                                          «____»____________2010 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 с. Тугулук, именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице заведующей Аникеевой Н.И., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в  лице ________________действующ__ на основании ______________________________

(устава, положения, доверенности)

с другой стороны по итогам запроса котировок  по размещению заказа на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту (строительно-монтажные работы) (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  от ___________№____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные  работы по капитальному ремонту (строительно-монтажные работы) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении Детский сад №13  с.Тугулук, расположенного в с.Тугулук, ул.Гагарина, 12 (далее - Объект) в соответствии с технической (проектно-сметной) документацией и сдать их Заказчику в соответствии с графиком производства работ (приложение №3), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их по цене в соответствии со сметой.

1.2. Техническая  (проектно-сметная)  документация  состоит  из  Технического задания (приложение 1) и сметы (приложение 2) определяет стоимость работ и цену контракта.

Приложения являются неотъемлемой частью контракта.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами. Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть надлежащим образом сертифицированы.

2. Цена контракта и порядок расчета

2.1. Цена контракта составляет ___________________________ рублей за счет муниципального бюджета и включает стоимость материалов, подрядных работ, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов и других обязательных платежей.

2.2. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в следующем порядке: авансовый платеж в размере 30 процентов от цены контракта производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами муниципального  контракта, оставшиеся денежные средства перечисляются в безналичной форме  на счет подрядчика после подписания сторонами  акта сдачи-приемки результата работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику.

3.1.2. В согласованные с Заказчиком сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ, поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

3.1.3. Выполнить своими силами и средствами на Объекте временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

3.1.4. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта до их вывоза с территории Объекта.

3.1.5. Обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, противопожарные мероприятия.

3.1.6. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.

3.1.7. Не допускать на площадку без согласия Заказчика третьих лиц, не имеющих отношения к работам, а также самостоятельно или с помощью правоохранительных органов принимать меры по устранению с площадки лиц, нарушающих общественный порядок.

3.1.8. Осуществлять за свой счет в процессе работ систематическую, а после завершения работ окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора.

3.1.9. Письменно информировать Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

3.1.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный с Заказчиком срок, а в случае если стороны не могу прийти к согласию - в разумный срок, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.1.11. Передать Заказчику за пять дней до начала сдачи-приемки результатов работ два экземпляра исполнительной документации.

3.1.12. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки результата работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.

3.1.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Использовать для своих нужд, связанных с выполнением работ, часть помещений на Объекте до сдачи его в эксплуатацию.

3.2.2. Организовать производство работ на Объекте по своим планам и графикам.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. На период выполнения работ и до их завершения передать Подрядчику в однодневный срок со дня подписания контракта Объект, пригодный для производства работ, по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком.

3.3.2. Передать Подрядчику в однодневный срок со дня подписания контракта проектно-сметную документацию, в случае, если наличие проектно-сметной документации в составе технической документации предусмотрено пунктом 1.2. настоящего контракта.

3.3.3. В течение двух рабочих дней утвердить представленный Подрядчиком график выполнения работ.

3.3.4. Передавать Подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, временную подводку сетей энерго- и водоснабжения.

3.3.5. В течение трех рабочих дней принять работы по настоящему контракту.

3.3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Устранить недостатки в работе Подрядчика, ухудшившие результат работы или делающие его непригодным для предусмотренного в контракте использования (обычного использования) в случае, если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, с привлечением других лиц для их устранения и возмещением расходов за счет Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы должны быть начаты не позднее семи дней со дня подписания сторонами контракта, конечный срок выполнения работ – до 30 апреля  2010 г.

4.2. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.

5. Производство работ

5.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет все документы, связанные с выполнением работ.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на объекте будут регулярно производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

5.3. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение.

5.4. Заказчик одновременно с актом о передаче Объекта передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования строительного мусора.

5.5. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

6. Приемка результатов работ

6.1. Приемка результатов работ  осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных контрактом и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания акта в течение 10-ти дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует качество результатов работ в соответствии с технической документацией и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок на результаты работ устанавливается Заказчиком и Подрядчиком 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки результатов работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации, последующего ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.5. При обнаружении, в течение гарантийного срока дефектов, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком работ, а так же поставкой дефектных строительных материалов, Заказчик в двухдневный срок со дня обнаружения дефекта составит рекламационный акт с обязательным участием Подрядчика или лиц, уполномоченных им для этой цели, которые должны быть своевременно уведомлены, после чего Подрядчик за свой счет обязуется устранить обнаруженные дефекты в течение пяти дней.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную государственную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц.

В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

8. Сертификаты

8.1. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или решению суда на основании, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта в случаях:

-задержки начала выполнения работ более 14 дней после подписания контракта по независящим от Заказчика причинам.

-нарушения Подрядчиком условий выполнения контракта, ведущим к ухудшению качества работ.

-аннулирования лицензии у Подрядчика.

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. При расторжении контракта по соглашению сторон незавершенный объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.4. Сторона, выступающая с инициативой расторжения контракта направляет предложение о расторжении контракта другой стороне в письменной форме.

10. Ответственность сторон

10.1. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.2. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков сдачи результатов работ по вине Подрядчика им уплачивается пеня в размере 0,1 процентов от цены контракта за каждый день просрочки до фактического завершения работ.

10.3. За задержку устранения дефектов и недоделок в работах и конструкциях против сроков, указанных в акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 процента от цены контракта за каждый день до фактического исполнения обязательств.

10.4. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

10.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик в течение 10-ти дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения работ.

Если стороны не смогут договориться, контракт расторгается в установленном порядке.

11.3 Обстоятельства непреодолимой силы учитываются при исчислении срока действия контракта.

12. Срок действия контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2010 года, а по взаиморасчетам между сторонами и гарантийным обязательствам – до полного исполнения обязательств по нему.

13. Особые условия

13.1. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах: по одному для каждой из сторон и один для финансового органа.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами в виде дополнительных соглашений. При этом не допускается изменение условий контракта, предусмотренных пунктами 1.1-2.2, 4.1, 7.2, а также иных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.3. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит на Объекте принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им Объекта.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.5. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью, подписываются обеими сторонами и заверяются печатями.

13.6. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту и по которым не было достигнуто соглашения путем переговоров, будут разрешаться Арбитражным судом Ставропольского края.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

| Заказчик: МДОУ детский сад №13 с.Тугулук почтовый адрес: с.Тугулук, ул.Гагарина, 12 банковские реквизиты: ИНН 2606007713 КПП 260601001 Р/сч 40204810400000000388 ГРКЦ ГУ банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь БИК 040702001 _________________________________ (подпись) Ф.И.О. МП | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту от                         №      _______

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту (строительно-монтажные работы) в МДОУ детский сад №13 с.Тугулук

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

капитальный ремонт (строительно-монтажные работы)

в МДОУ д\с №13 с.Тугулук

| № п\п | Наименование | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,074 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,085 |  |
| 3 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 2,52 |  |
| 4 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 2,52 |  |
| 5 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних | 100 м3 кладки | 0,0032 |  |
| 6 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм | 100 м2 перегородок | 0,068 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |  |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,123 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,23 |  |
| 10 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 5,2 |  |
| Раздел 2. Отделочные работы |  |  |  |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,5 |
| 12 | краска водоэмульсионная | кг |  | 75 |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,27 |
| 14 | краска водоэмульсионная | кг |  | 38,1 |
| 15 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,22 |
| 16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,23 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,036 |
| 18 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,24 |
| 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 1,27 |
| 21 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия |  | 0,17 |
| Раздел 3. Полы |  |  |  |  |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат | 100 м2 покрытия |  | 1,1 |
| 23 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтусов |  | 1,2 |
| 24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,12 |

| Заказчик _________________/______________/ м.п. | Подрядчик __________________ /_____________/ м.п. |
| --- | --- |