Приложение 1 к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Сергиевского сельсовета

Грачевского района Ставропольского края

В.А. Мельников

«  _____  »  __________________  200__ года

М.П.

Техническое задание на ремонт и содержание автомобильных дорог и пешеходных дорожек, входящих в границы поселения муниципального образования Сергиевского сельсовета

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Муниципальное образование Сергиевского сельсовета с. Сергиевское ул. К. Маркса, 44 |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | Не требуется |
| 3 | Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса | Ямочный ремонт по улицам х. Октябрь: ул. Октябрьская-60 кв.м, ул. Молодежная-30 кв.м, ул. Садовая-30 кв.м, ул. Школьная-100 кв.м, ул.Подгорная-20 кв.м, ул.Степная-10 кв.м. с.Сергиевское- устройство основания из щебня по ул.Красина-618 м, пер.Жлобы-260 м, ремонт пешеходной дорожки возле школы-100м. Работы выполнить в соответствии с действующими СНиП. Строительные материалы и изделия должны быть сертифицированы Образцы материалов согласовываются с Муниципальным заказчиком на момент выполнения работ |
| 4 | Порядок формирования цены контракта | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 770000(семьсот семьдесят тысяч) рублей и включает стоимость подрядных работ, материалов, изделий и затраты по их доставке к месту выполнения работ, компенсацию издержек Подрядчика, уплату им налогов и других обязательных платежей Базисная основа прилагаемой сметы не подлежит изменению. Участник заказа не имеет права менять объемы работ, расценки и стоимость в базисном уровне цен, предусмотренные прилагаемой сметой. |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Оплата производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств со счёта Муниципального заказчика на расчётный счёт подрядчика на основании выставленных счётов в следующем порядке в течении 10-ти календарных дней со дня заключения контракта Муниципальный заказчик производит авансовый платёж в размере 30-ти % от цены контракта Окончательный расчёт по факту выполнение работ в течении 15-ти календарных дней со дня подписания форм КС-3, КС-2 с удержанием выплаченного аванса. |
| 6 | Место, срок и условия выполнения работ | Место выполнения работ: с.Сергиевское ул. К.Маркса, Грачёвский район Ставропольский край Срок выполнения работ: 45 календарных дней со дня подписания контракта |
| 7 | Начальная максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –770000 (семьсот семьдесят тысяч) рублей |
| 8 | Вид цены | Цена муниципального контракта фиксированная. |
| 10 | Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству и ремонту автомобильных дорог в соответствии с государственным стандартом с перечислением видов деятельности в соответствии с классификатором, необходимых для осуществления работ по исполнению муниципального контракта |
| 11 | Требования к безопасности выполняемых работ | Обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения. Не допускать на площадку без согласия Муниципального заказчика третьих лиц, не имеющих отношения к работам. Самостоятельно или с помощью правоохранительных органов принимать меры по устранению с площадки лиц, нарушающих общественный порядок |
| 12 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Гарантийный срок эксплуатации объекта после капитального ремонта устанавливается Государственным заказчиком и Подрядчиком 24 месяца со дня подписания акта о приемке Объекта после завершения работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для капитального ремонта, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости капитального ремонта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в согласованный с Муниципальным заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, Муниципальный заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ за соответствующую плату. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком |
| 13 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет все документы, связанные с выполнением работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ и материалов. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ |

Специалист 2 категории

администрации

Сергиевского сельсовета                                                             Т.А. Мастепаненко